| 주차 | 25주차 | 기간 | 2025.03.24 ~2025.03.31 | 지도교수 | 이형구 교수님 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 25주차: 애니메이션, 파티클, 충돌처리 동기화 작업, |  |  |  |  |

이번주 한 일
1. 애니메이션 동기화(허공에서 파쿠르 하지 않도록 수정, 조준 상태) 
2. 파티클 효과를 서버에서 동기화
3. 캐릭터 사이의 충돌처리(공격) 동기화


파티클 효과(임시) 정상적으로 출력. 위치와 생성 동기화. 아직 삭제는 없음



^충돌처리 로그 정상적으로 출력

<플레이중 다른 플레이어가 삭제된 것을 확인

| 문제점 정리 | 1. 카메라 문제 여전 2. 공격으로 캐릭터 삭제 후 게임이 죽는 버그 발생 캐릭터 삭제 후에도 서버와의 연결이 끊어지지 않아서 캐릭터를 업데이트하고 그에 대한 값을 통신하는 과정에서 문제가 발생하는 것 같음. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 캐릭터 삭제(사망)시 일단 게임을 종료하도록 하기 |  |  |
| 다음주차 | 26주차 | 다음기간 | 2025.04.01 ~2025.04.07 |
| 다음주 할 일 | 카메라 문제 찾아보기 추가될 캐릭터 행동들 동기화 계속 진행하기 캐릭터 삭제시 발생하는 버그 해결 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |