| 주차 | 46차 | 기간 | 2025.11.21 ~2025.11.26 | 지도교수 | 이형구 교수님 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 46차: |  |  |  |  |

이번주 한 일
1. 인게임에서 esc를 누르면 Pause UI를 띄울 수 있음.
계속 게임을 진행하는 Resume버튼과 게임을 종료하는 Quit버튼
게임의 진행은 일시정지 되지 않게 하고 게임 상황을 대력적으로 알 수 있게 반투명 효과를 넣음.
Resume을 누르면 반투명 효과를 지우고 다시 게임 입력이 진행됨

2. 서버에서 패킷을 받는 Receive Data 부분이 패키징하면 패킷을 제대로 받지 못하던 부분 수정.
에디터에서는 패킷 하나의 크기만큼 읽어와도 상관없었지만 패키징하여 게임을 진행해보니 패킷 하나 하나의 크기가 아닌 여러 개의 패킷들이 뭉쳐서 오기 때문에 발생하던 문제였음. 큰 크기의 패킷을 직접 잘라 패킷을 읽을 수 있도록 수정함. 

3. 개를 동기화 할 수 있게 수정.
개를 Cultist의 화면에 띄우고 개의 위치 동기화에 성공. 업데이트 됨에 따라 개의 상태나 애니메이션을 동기화 할 수 있음.

| 문제점 정리 | 공격에 대한 충돌처리 정도는 서버에서 처리해보자. 공격을 입력하면 애니메이션은 알아서 출력하지만 공격에 대한 충돌처리는 서버에서 하고 결과를 각 유저들에게 알려주게 할 예정 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 48주차 | 다음기간 | 2025.11.28 ~2025.12.03 |
| 다음주 할 일 | 충돌처리 스레드 생성. 충돌처리를 서버에서 진행. 경찰의 총격, 경찰을 방망이질 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |