| 주차 | 27주차 | 기간 | 2025.04.08 ~2025.04.14 | 지도교수 | 이형구 교수님 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 27주차: 캐릭터 생성 전에, 무슨 캐릭터로 시작할 지 선택할 수 있는 맵 생성 |  |  |  |  |

이번주 한 일
1. 서버와 클라를 분리하였기 때문에, 기존 서버 담당이 Police가 되고 클라이언트가 Cultist가 되는 로직을 변경해야한다. 그래서 아래 사진과 같이 무슨 캐릭터로 시작할지 선택할 수 있는 맵을 하나 만들어 서버 연결 전에 캐릭터를 선택 할 수 있게 하였다.


2. Cultist를 누르면 Cultist로 서버에 접속하고, 다른 Cultist 캐릭터가 접속해도 정상적으로 서로 통신이 가능하다.
현재는 Cultist끼리의 통신만을 기준으로 코드를 짜놔서 이 기준을 토대로 Police 접속도 처리하게 해야한다. 

3. 서버 Protocol을 정규화하여 수정과 개발 편하게 하기

| 문제점 정리 | 1. 카메라 문제 여전 2. Police 선택 불가능 3. 아무것도 없는 맵인데도 옆 아웃라이너를 보면 여러가지 오브젝트들이 생성된다. 아마 지원씨가 게임 시작시에 자동으로 생성되도록 한 오브젝트들인 것 같다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 코드 열심히 수정하기 |  |  |
| 다음주차 | 28주차 | 다음기간 | 2025.04.15 ~2025.04.21 |
| 다음주 할 일 | Police 선택시 캐릭터 제대로 출력되도록 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |